La Forma en la que el Mundo trabaja está Roto

En marzo del 2010 la oficina federal de investigación cerraba su más grande y más ambicioso proyecto de modernización, uno que se supone iba a prevenir otro 9/11 pero el proyecto se convirtió en la mayor debacle del software de todos los tiempos, en más de una década el FBI ha tratado de actualizar su sistema de software sin éxito, siete meses antes se había anunciado laureado por el jefe de información Chad Fulgham, Jeff Johnson trató de corregir algo que todos creían no tenía arreglo. En 2010 en plena era de Facebook, Twitter, Amazon, etc. El sistema del FBI llamado Automated Case Support system corría en un mainframe gigantesco el cual era bueno para los 80’s pero ya no funcionaba para esta era. Cuando los agentes querían realizar algún movimiento dentro del sistema prácticamente tenían que hacerlo por su cuenta, ya que el sistema solo funcionaba como un procesador de texto y los seguimientos se tenían que hacer directamente entre los agentes. Cuando sucedió el 9/11 se encontró que una de las causas por la tardía respuesta del FBI se debió a que no se pudo acceder de buena manera a la información que se debía de analizar, cuando fueron llamados ante el senado el FBI sólo mostró su nuevo plan de actualización de software llamado the Virtual Case File que tendría un costo total de $170 millones de dólares, tres años después el proyecto fue cancelado. en el año 2009 se anunció la reapertura del proyecto con un nuevo nombre Sentinel system, pero en marzo del 2010 Lockheed Martin, el contratista para desarrollar el sistema le comenta a Johnson que habían gastado $405 millones de dólares y aún necesitaban un presupuesto de $350 millones más para poderlo terminar y otros seis u ocho años para terminar el proyecto, el proyecto centinela fue cancelado.