La falta de confianza entre el contratista y el proveedor
PMO Project Management Office vs Contratistas Hostiles.

Relaciones 101
+Una buena relación entre el PMO y el contratista origina una buena adquisición de software.
-La relación puede verse afecta por la desconfianza la cual puede llevar a destruir la relación.
=Si se pierde la credibilidad estamos listos para la desilusión.

Los problemas de recién casados
-La dificultad de un proyecto puede sobrestimar las expectativas y la planeación.
-Las entregas realizadas pueden ser de poca importancia para el cliente.
-El PMO se vuelve escéptico por que no se realizó la planeación del calendario para la gestión de riesgos y su desarrollo asociado.
- EL gobierno quita la motivación para ser un socio sincero.

Dedos Apuntando
El contratista fue atacado, no estaban teniendo los mejores ingenieros, se tenia poca documentación.