A New Way of Thinking

Scrum creado 20 años atras
hay dos formas de hacer las cosas :
cascada .- Millones una sola entrega
scrum
hay varios estudios de la segunda guerra mundial en la cual buscaban nuevas formas para que la gente hiciera el trabajo pero no encontraron la forma de juntar la piezas.

La razon para que trabeje este framework es simple, vio la forma en como la gente actualmente trabaja en lugar de decirles como trabajar. Busco por decadas las mejores practicasen las compañias , y los mejores equipos. Que los hacia superiores, que los hacia diferentes , que los hacia grandes y otros mediocrees

Scrum termino viene de rugby, y se refiere a la manera en que los equipos trabajan juntos,y mueven la el balon juntos en el campo, cuidadosamente,con un proposito, cradida y un mismo objetivo.

Scrum se pregunta porque toma mucho esfuerzo y tiempo hacer las cosas, toma su estructura aprendiendo de los process,
Inspeciona y adapta, para de hacer lo que haces, revisa lo que tines y ve que deverias de hacer y hazlo mejor.

Scrum para carros ,lavandariass,planeaciones de bodas etcs

Fixing the FBI

Problema el equipo Sentinel cualquier cambio terminaba en una negociación de contrato, imprimieron toda la documentación y fueron 1 100 requerimientos.
Cuando trataron de priorizar los requerimientos todos dijeron que eran importantes

Pero devieron preguntar que es lo que le da mas valor al proyecto, el 80 porciento del valor en una pieza de software es el 20 porciento de sus caracteristicas

haciendo esto se daran cuenta de que en realidad no necesitan el otro 80 porciento o que lo que parecia importante no lo era

2011 obtaron por cambiar a un metodo agil.redujeron su plantilla de 220 a 40 trabajadores el numero de empleados del FBI reducieron de 30 a 12 con un costo de 20 millones y 12 meses

El termino agil data del año 2001, se hizo un conclave de 60 lideres y escribieron el Manifiesto agil:
personas por encima del proceso; productos que trabajen sobre la documentación, colaboración con clientes sobre la negociacion con ellos,responder al cambio atravez del plan.

Scrum no es una metodologia puso estos valores en practica-

Un monton de la ideas de Scrum son basadas en Toyota; especificamente Taiichi Ohno Toyota Production System.
La producion fluye con rapidez y calma durante el proceso, una de las principales tareas es identificar y eliminar los obstaculos

el FBI decidio ciclos de 2 semanas, esto permitio a los equipos obtener verdadera retroalimentacion, scrum llamo a estos ciclos Sprints, al principio ay una junta de planificación de srping, deciden cuanto trabajo deben hacer, piorizan la lista de cosas, escriben las tareas en sticky y los ponen en la pared.

Al final del spring el equipo se junta y muestra los que han realizado, ven que otras tareas haran.