Escribir las Especificaciones – El manual.
Herramienta externa, describe y prescribe el detalle de lo que el usuario ve.
Que quiere el usuario y que debe de construirse
debe especificarse que va a ver el usuario y mas importante aun que no debe ver el usuario.
Debe estar preparado para mostrar detalle de la implementacion que describe.
El detalle es lo mas importante
pueden hacerce minidecisiones.
Los detalles son la clave de las especificaciones
Decisiones formales.
Deben ser escrutas en forma comprencible
lo mas importante describen el porque.
Describir siempre el que hace y el como se debe de hacer.
En la implementacion puede haber confucion.
Incoorporacion directa
la aplicacion de tecnicas para mejorar la definicion disponible para los sistemas de arquitectura de software
Conferencias y Tribunales
Las reuniones son necesarias sin la necesidad de mencionarlas
Reuniones como en stand up meeting
Los problemas o cambios son siempre propuestos pero deben ser presentados al arquitecto.
Los deciiones de las reuniones semanales, dan resultados rapidos y permiten que el trabajo proceda, y los desacuerson del proyecto pueden ser resultos.
Recursos para la productividad de las reuniones.
Reuniones semanales del equipo
Cualquiera puede aportar comentarios
Para problemas complejos, las soluciones se realizan con las entidades fronterizas
escribir propuestas enfocados en la atencion, decisiones efectivas
la claridad de las creacion de decisiones ayuda en la gerencia asegura el compromiso y evita los	retrasos

Multiples Implementaciones
los arquitectos tenian dos ventajas impresindibles: tiempo para trabajar con cuidado y la influencia para tratar con los ejecutores.
La compatibilidad es el mejor agente para hacer posbles las especificaciones.
Máquina != manual
La bitacora de telefono.
Durante la implementacion surgen cuestionas de interpretacion, sin importar el detalle de las especificaciones.
Nunca es bueno suponer nada. === Siempre preguntar dudas ==> informar al todo el equipo
llevar una bitacora de preguntas
Dar seguimiento a la bitacora con el equipo => es informal pero es rápida y completa

Prueba de producto
Las pruebas D: … :( … son buenas :D
Son los abogados de diablo, porque controlan las especificaciones y controla las máquinas, para localizar todos los defectos imaginables e inimaginables.
La auditoria es importante para mantener la honestidad.
El grupo de pruebas debe encontrar defectos es la principal activada que deben realizar.
REALIZAR PRUEBAS CON CUIDADO
Las pruebas revelan donde no se entendieron las especificaciones, no se entendio el diseño.
Las pruebas deben tener un vinculo para operar de manera temprana con el desarrollo del diseño.